Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Bronisława Markiewicza

w Jarosławiu

Inżynieria Techniczna

Informatyka

Studia Stacjonarne I Stopnia 6 semestr

Przedmiot: Projekt zespołowy

Prowadzący zajęcia: dr inż. Jacek Bartman

Dokumentacja do projektu zaliczeniowego „CinemaŚty”

Autorzy dokumentacji i projektu: Jakub Dominik (s40850), Jan Kuchtar (s41158), Michał Konieczny(s40854)

Data rozpoczęcia dokumentacji: 10.03.2026r.

Jarosław 2025/26

Spis treści

1. Opis Projektu	2

2. Cele projektu	2

2.1 Cel główny	3

2.2 Cele krótkoterminowe	3

2.3 Cele długoterminowe	3

3. Struktura zespołu	4

4. Wykorzystane Technologie	4

# 1. Opis Projektu

Aplikacja "CinemaŚty" to system webowy do zarządzania kinem. Platforma obsługuje trzy główne role użytkowników: Klienta, Pracownika oraz Administratora. System umożliwia przeglądanie repertuaru, interaktywną rezerwację miejsc, zakup biletów online (z generowaniem PDF), a także zarządzanie salami kinowymi, biletami i statystykami sprzedaży.

## 1.1 Struktura zespołu

| Imię i Nazwisko | Rola |
| --- | --- |
| Michał Konieczny | Team Leader |
| Jakub Dominik | Backend |
| Jan Kuchtar | Backend |
| Grzegorz Galareta (wirt.) | Frontend |
| Jan Jabłecznik (wirt.) | Frontend |
| Bartosz Budyń (wirt.) | UX/UI |
| Krzysztof Kremówka (wirt.) | Database Manager |
| Michał Konieczny | Tester |

# 2. Cele projektu

## 2.1 Cel główny

Głównym celem aplikacji kina jest umożliwienie użytkownikom łatwego i szybkiego dostępu do informacji o repertuarze filmowym oraz wygodnej rezerwacji i zakupu biletów online. Aplikacja ma usprawnić proces planowania wizyty w kinie poprzez prezentowanie aktualnych seansów, opisów filmów, godzin projekcji oraz dostępności miejsc na sali kinowej.

W systemie są trzy role użytkowników:

- Klient - rejestruje się, przegląda repertuar, wybiera miejsca na interaktywnej mapie sali, kupuje bilety online i dostaje je na maila w formacie PDF. Ma też panel konta z historią zakupów i możliwością zmiany hasła.

- Pracownik - sprzedaje bilety w kasie, weryfikuje bilety (np. przez skan QR), obsługuje zwroty i ma dostęp do raportów dziennych (utarg, liczba sprzedanych biletów).

- Administrator - zarządza całym kinem: dodaje i edytuje filmy, projektuje układy sal (gdzie są fotele, kanapy, miejsca dla niepełnosprawnych), ustawia seanse, przegląda statystyki sprzedaży i przychody.

System obsługuje więc cały cykl: od wyboru filmu i miejsca przez klienta, przez sprzedaż w kasie, aż po raporty i zarządzanie repertuarem po stronie kina.

## 2.2 Cele krótkoterminowe

- Cele krótkoterminowe dotyczą stworzenia podstawowej, działającej wersji systemu.

- Zaprojektowanie architektury systemu – przygotowanie struktury aplikacji webowej opartej na Node.js i Express oraz zaprojektowanie relacyjnej bazy danych MySQL.

- Implementacja systemu rejestracji i logowania użytkowników – stworzenie mechanizmu zakładania kont, logowania oraz bezpiecznego przechowywania haseł z użyciem bcrypt.

- Stworzenie modułu repertuaru kinowego – umożliwienie przeglądania dostępnych filmów, opisów oraz godzin seansów.

- Implementacja systemu rezerwacji miejsc – zaprojektowanie interaktywnej mapy sali kinowej oraz mechanizmu wyboru miejsc przez użytkownika.

- Wdrożenie zakupu biletów online – umożliwienie klientom finalizacji zakupu i zapisania biletu.

- Generowanie biletów w formacie PDF z kodem QR – stworzenie automatycznego systemu generowania biletów oraz ich wysyłania e-mailem.

- Implementacja paneli użytkowników:

  - panel klienta (historia zakupów, zarządzanie kontem),

  - panel pracownika (sprzedaż biletów, raporty dzienne),

  - panel administratora (zarządzanie filmami, salami i seansami).

- Przeprowadzenie testów funkcjonalnych systemu – sprawdzenie poprawności działania aplikacji i wykrycie ewentualnych błędów.

## 2.3 Cele długoterminowe

Cele długoterminowe dotyczą dalszego rozwoju aplikacji po stworzeniu podstawowej wersji.

- Rozbudowa systemu płatności online – integracja z zewnętrznymi operatorami płatności (np. BLIK, karta płatnicza, PayPal).

- Rozszerzenie systemu analitycznego – wprowadzenie zaawansowanych statystyk sprzedaży, popularności filmów oraz analiz przychodów.

- Integracja z systemami marketingowymi – wysyłanie newsletterów, powiadomień 
o premierach filmowych oraz promocjach.

- Automatyzacja zarządzania repertuarem – możliwość integracji z zewnętrznymi bazami filmów i automatycznego pobierania informacji o nowych produkcjach.

- Wprowadzenie programu lojalnościowego dla klientów – zbieranie punktów za zakup biletów i oferowanie rabatów.

- Rozszerzenie systemu rezerwacji – możliwość rezerwacji całych sal, organizacji wydarzeń specjalnych lub pokazów prywatnych.

# 3. Specyfikacja wymagań systemowych

## 3.1 Wymagania funkcjonalne

Moduł Klienta:

- Przeglądanie repertuaru

- Wybór miejsc na interaktywnej mapie

- Zakup biletów online (generowanie pliku PDF wysyłanego na e-mail)

- Podgląd historii zakupów

Moduł Pracownika:

- Sprzedaż biletów w kasie

- Weryfikacja biletów poprzez skanowanie kodów QR

- Obsługa zwrotów

- Dostęp do raportów dziennych (utarg, liczba sprzedanych biletów)

Moduł Administratora:

- Dodawanie i edycja filmów

- Projektowanie układu sal (fotele, kanapy, miejsca dla osób z niepełnosprawnościami)

- Przeglądanie statystyk sprzedaży

## 3.2 Wymagania niefunkcjonalne (technologie)

Backend:

- Node.js oraz Express.js (obsługa logiki aplikacji i routingu)

- MySQL (relacyjna baza danych, wykorzystanie pakietu mysql2 z obsługą Promise)

- Zarządzanie sesjami: Express-Session

- Bezpieczeństwo haseł: Bcrypt.js

- Konfiguracja środowiska: Dotenv

Frontend:

- Renderowanie szablonów po stronie serwera przy użyciu Handlebars (HBS)

- Stylizacja interfejsu: CSS / Tailwind

Narzędzia dodatkowe:

- Nodemailer (wysyłanie wiadomości e-mail przez SMTP)

- PDFKit (dynamiczne generowanie biletów w formacie PDF)

- QRCode (generowanie kodów QR dla biletów)

# 4. Analiza potrzeb klienta

## 4.1 Perspektywa klienta (użytkownika aplikacji)

Widz kinowy:
 Jako klient chcę przeglądać interaktywną mapę sali, aby sprawnie wybrać preferowane miejsce (np. kanapę) przed dokonaniem zakupu biletu.

Kupujący online:
 Jako klient chcę otrzymać bilet w formie pliku PDF na adres e-mail, zawierający kod QR, abym nie musiał go drukować przed wejściem na salę.

## 4.2 Perspektywa administracji i obsługi

Pracownik kas:
 Jako pracownik chcę szybko weryfikować bilety za pomocą skanera kodów QR, aby uniknąć kolejek przed rozpoczęciem seansu.

Administrator:
 Jako administrator chcę mieć dostęp do kreatora układu sali, aby móc odwzorować rzeczywiste rozmieszczenie foteli oraz miejsc dla osób z niepełnosprawnościami na mapie dostępnej dla klientów.

## 4.3 Kryteria akceptacji

| Warunek początkowy | Akcja | Oczekiwany rezultat |
| --- | --- | --- |
| Użytkownik nie jest zalogowany | Rejestruje nowe konto z poprawnymi danymi | Konto zostaje utworzone, użytkownik może się zalogować |
| Użytkownik posiada konto | Wprowadza poprawny login i hasło | System loguje użytkownika i przekierowuje do panelu |
| Użytkownik posiada konto | Wprowadza błędne hasło | System wyświetla komunikat o błędnych danych |
| Użytkownik jest zalogowany jako klient | Przechodzi do repertuaru | Wyświetla się lista dostępnych filmów i seansów |
| Użytkownik przegląda repertuar | Wybiera konkretny seans | System wyświetla szczegóły filmu oraz mapę sali |
| Użytkownik wybiera seans | Klika dostępne miejsca na mapie | Wybrane miejsca zostają zaznaczone jako zarezerwowane tymczasowo |
| Użytkownik wybrał miejsca | Próbuje wybrać zajęte miejsce | System blokuje wybór i informuje o niedostępności |
| Użytkownik wybrał miejsca | Potwierdza rezerwację | System zapisuje rezerwację i przechodzi do płatności |
| Użytkownik jest w procesie zakupu | Finalizuje zakup | System generuje bilet w formacie PDF |
| Zakup został zakończony | System przetwarza dane | Bilet PDF z kodem QR zostaje wysłany na e-mail użytkownika |
| Użytkownik jest zalogowany | Wchodzi w historię zakupów | Widzi listę swoich zakupionych biletów |
| Pracownik jest zalogowany | Skanuje kod QR biletu | System weryfikuje bilet i potwierdza jego ważność |
| Pracownik jest zalogowany | Skanuje nieważny/wykorzystany bilet | System wyświetla komunikat o błędzie |
| Pracownik jest zalogowany | Sprzedaje bilet w kasie | Bilet zostaje zapisany w systemie i oznaczony jako sprzedany |
| Pracownik jest zalogowany | Generuje raport dzienny | System wyświetla dane o sprzedaży i przychodach |
| Administrator jest zalogowany | Dodaje nowy film | Film pojawia się w repertuarze |
| Administrator jest zalogowany | Edytuje dane filmu | Zmiany zostają zapisane i widoczne w systemie |
| Administrator jest zalogowany | Tworzy układ sali | Układ zostaje zapisany i dostępny dla klientów |
| Administrator jest zalogowany | Przegląda statystyki | System wyświetla dane sprzedażowe i analizy |

# 5. Harmonogram realizacji i zarządzania pracami

Zadania projektowe zostały podzielone na strumienie realizowane w cyklach sprinterskich

## 5.1 Sprinty

Sprint 1:

Architektura i Baza Danych (Tydzień 1-2)

| Zadanie | Osoba odpowiedzialna | czas |
| --- | --- | --- |
| Zaprojektowanie bazy danych (MySQL) | Krzysztof Kremówka | 5 dni |
| Inicjalizacja środowiska Node.js i Express | Jakub Dominik, Jan Kuchtar | 3 dni |
| Wdrożenie autoryzacji (Bcrypt, Session) | Jakub Dominik | 5 dni |
| Makiety interfejsów (UX/UI) | Bartosz Budyń | 7 dni |
| Wdrożenie autoryzacji (Bcrypt, Session) | Jakub Dominik, Michał Konieczny | 5 dni |
| Konta użytkownika backend(baza, API, logika autoryzacji) | Jan Kuchtar | 5 dni |
| Panel logowania | Jan Kuchtar | 3 dni |
| Strona główna | Michał Konieczny | 4 dni |

Sprint 2:

Repertuar, Rezerwacja i Generowanie Biletów (Tydzień 3-4)

| Zadanie | Osoba odpowiedzialna | czas |
| --- | --- | --- |
| Tworzenie widoków repertuaru (HBS, Tailwind) | Grzegorz Galareta, Jan Jabłecznik | 7 dni |
| Logika repertuaru | Jakub Dominik | 6 dni |
| Integracja zwiastunów YouTube na stronie | Jan Kuchtar | 5 dni |
| Logika admina (panel, zarządzanie) | Jakub Dominik | 7 dni |
| Interaktywna mapa sali kinowej | Grzegorz Galareta, Bartosz Budyń | 8 dni |
| Logika pracownika (sprzedaż, weryfikacja) | Jan Kuchtar, Michał Konieczny | 7 dni |
| Logika rezerwacji miejsc (Backend) | Jan Kuchtar | 6 dni |
| Generowanie biletów (PDFKit, QRCode) i e-mail | Jakub Dominik | 5 dni |
| Testy wewnętrzne modułu rezerwacji | Karol Karpatka | 7 dni |

## 5.2 Harmonogram linowy

## 5.3 Product backlog i backlog sprint

Product Backlog:

| Nazwa zadania | Sprint/Etap | Czas trwania |
| --- | --- | --- |
| Zaprojektowanie bazy danych (MySQL) | Sprint 1 | 5 dni |
| Inicjalizacja środowiska Node.js i Express | Sprint 1 | 3 dni |
| Wdrożenie autoryzacji (Bcrypt, Session) | Sprint 1 | 5 dni |
| Makiety interfejsów (UX/UI) | Sprint 1 | 7 dni |
| Tworzenie widoków repertuaru (HBS, Tailwind) | Sprint 2 | 7 dni |
| Interaktywna mapa sali kinowej | Sprint 2 | 8 dni |
| Logika rezerwacji miejsc (Backend) | Sprint 2 | 6 dni |
| Generowanie biletów (PDFKit, QRCode) i e-mail | Sprint 2 | 5 dni |
| Testy wewnętrzne modułu rezerwacji | Sprint 2 | 4 dni |

Sprint Backlog:

Sprint 1 – Architektura i Baza Danych

| Nazwa zadania | Sprint/Etap | Czas trwania |
| --- | --- | --- |
| Zaprojektowanie bazy danych (MySQL) | Sprint 1 | 5 dni |
| Inicjalizacja środowiska Node.js i Express | Sprint 1 | 3 dni |
| Wdrożenie autoryzacji (Bcrypt, Session) | Sprint 1 | 5 dni |
| Makiety interfejsów (UX/UI) | Sprint 1 | 7 dni |

Sprint 2 – Repertuar, Rezerwacja i Bilety

| Nazwa zadania | Sprint/Etap | Czas trwania |
| --- | --- | --- |
| Tworzenie widoków repertuaru (HBS, Tailwind) | Sprint 2 | 7 dni |
| Interaktywna mapa sali kinowej | Sprint 2 | 8 dni |
| Logika rezerwacji miejsc (Backend) | Sprint 2 | 6 dni |
| Generowanie biletów (PDFKit, QRCode) i e-mail | Sprint 2 | 5 dni |
| Testy wewnętrzne modułu rezerwacji | Sprint 2 | 4 dni |

# 6. Modelowanie procesów systemowych (UML)

Aby dokładnie przedstawić dynamikę działania aplikacji CinemaŚty, wykorzystano diagramy aktywności UML. Umożliwiają one wizualizację przepływu sterowania i danych zarówno wewnątrz systemu, jak i na jego styku z otoczeniem zewnętrznym.

## 6.1 Zintegrowany diagram aktywności procesów głównych

Aktor: Administrator

- Zarządzanie filmami i seansami: Proces polegający na bieżącej konfiguracji repertuaru kina, dodawaniu nowych tytułów oraz ustalaniu godzin projekcji w celu zapewnienia atrakcyjnej oferty dla widzów.

- Projektowanie układu sal: Funkcjonalność pozwalająca na graficzne modelowanie rozmieszczenia foteli w salach kinowych, co umożliwia optymalne wykorzystanie przestrzeni i precyzyjną rezerwację miejsc.

- Analiza statystyk sprzedaży: Proces monitorowania wyników finansowych i frekwencji na poszczególnych seansach, mający na celu wsparcie decyzji biznesowych i marketingowych.

Aktor: Pracownik

- Weryfikacja biletów: Główny proces kontroli wstępu na salę kinową. Obejmuje on obowiązkowy krok (include) polegający na Skanowaniu kodu QR, co pozwala na błyskawiczne potwierdzenie ważności biletu w systemie.

- Sprzedaż biletów w kasie: Operacja realizowana w punkcie stacjonarnym, obejmująca bezpośrednią obsługę klienta, wybór seansu oraz finalizację płatności na miejscu.

Aktor: Klient

- Przeglądanie repertuaru: Funkcjonalność pozwalająca użytkownikowi na zapoznanie się z aktualną listą filmów oraz dostępnymi terminami seansów.

- Rezerwacja i wybór miejsc: Proces interaktywnego wyboru konkretnych foteli na sali kinowej, umożliwiający zaplanowanie wizyty w kinie z wyprzedzeniem.

- Zakup biletów online: Proces zdalnej realizacji płatności za wybrane miejsca. Obejmuje on obowiązkowy krok (include) polegający na Generowaniu biletu PDF, który stanowi dowód zakupu i podstawę do wejścia na seans.

Rysunek1 : diagram aktywności

## 6.2 Modelowanie otoczenia systemu

Rysunek2 : modelowanie otoczenia systemu